|  |
| --- |
| Коллеги, мы предоставляем вам этот вариант **договора на разработку веб-проекта** как пример. Обратите, пожалуйста, внимание: мы не берем на себя ответственность за те или иные аспекты документа и предоставляем его «как есть», без гарантий или обязательств с нашей стороны. Консультируйтесь, пожалуйста, с юристами и бухгалтерами перед использованием этого документа. |
| Зеленым цветом отмечены фрагменты договора, требующие дополнения или выбора варианта с вашей стороны. |

**Договор на разработку сайта № \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. |

**ТОО/ИП «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»,** именуемое в дальнейшем **«Исполнитель»**, в лице Генерального директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** именуемое в дальнейшем «**Заказчик»,** в лице  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», по отдельности именуемые «Сторона», пришли к согласию и заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. **Термины, используемые в настоящем Договоре**

Настоящие термины имеют следующее значение только для настоящего Договора и не могут толковаться иначе применительно к работам, выполняемым по настоящему Договору.

**Сайт —** результат завершающего этапа работ по настоящему Договору, представляющий собой совокупность программно-аппаратных средств для ЭВМ, графической, текстовой, аудио-, видео-, а также иной информации, записанной и читаемой с помощью ЭВМ. В настоящем Договоре под Сайтом понимается *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать название проекта*).

**Дизайн-концепция Сайта** — уникальное графическое оформление Сайта и способы представления информации.

**Сборка Сайта** — работы по созданию Сайта на основе Технического задания и утвержденной Дизайн-концепции Сайта. Сборка Сайта включает программирование, обработку текстовых, графических и иных Информационных материалов (предоставляемых Заказчиком и/или специально создаваемых Исполнителем), наполнение Сайта Информационными материалами, тестирование Сайта (с целью проверки корректности его воспроизведения различными программами, предназначенными для просмотра сайтов), подготовку сопроводительной документации.

**Объекты, охраняемые авторским правом** — в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в создаваемом Сайте присутствуют следующие объекты, охраняемые законодательством об интеллектуальной собственности: программы для ЭВМ; базы данных; музыкальные произведения с текстом или без текста, а также произведения, представляющие собой исключительно текст; аудиовизуальные произведения; произведения живописи, графики, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства; фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии; дизайн; анимационные произведения; географические, геологические и другие карты, планы, эскизы.

В создаваемом Сайте могут присутствовать не все объекты, указанные в настоящем пункте, а так же могут присутствовать объекты авторского и смежных прав, не указанные в настоящем пункте.

**Текст Договора** — настоящий текст, включающий в себя следующие разделы: преамбулу, определение терминов, предмет Договора, права и обязанности Сторон, расчеты, ответственность и гарантии Сторон, сдача-приемка работ, интеллектуальная собственность, форс-мажор, срок действия и порядок расторжения Договора, иные условия, юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон.

**Техническое задание —** документ, создаваемый Исполнителем в соответствии с пожеланиями Заказчика. После утверждения и подписания Сторонами Техническое задание становится неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение 1). В Техническом задании описываются: задача проекта (цель проекта); требования к Дизайн-концепции Сайта; содержание Сайта; технологические требования; требования к системе администрирования; Информационные материалы, документы и прочие сведения, необходимые Исполнителю для надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, включая объем такой информации и сведений, порядок и срок их предоставления Заказчиком; этапы работы и сроки; иные данные, которые Стороны сочтут необходимым указать.

**Информационные материалы —** текстовые, графические, аудио-, видео-, фото-, а также иные материалы на различных носителях (электронных, бумажных и пр.), необходимые Исполнителю для разработки Дизайн-концепции Сайта и Сборки Сайта. Информационные материалы предоставляются Заказчиком. Факт предоставления Информационных материалов фиксируется Актом приема-передачи Информационных материалов, подписываемым Сторонами. В случае создания Исполнителем материалов для Сайта, об этом указывается в настоящем Договоре и/или Техническом задании. Переводы Информационных материалов для языковых версий Сайта, если таковые предусмотрены настоящим Договором, осуществляются Заказчиком самостоятельно и за свой счет.

**Акт приема-передачи Информационных материалов** — документ по форме Приложения № 2 к настоящему Договору, заверенный подписями Сторон, свидетельствующий о предоставлении Заказчиком и получении Исполнителем Информационных материалов.

**Промежуточный Акт** — документ по форме Приложения № 3 к настоящему договору, заверенный подписями Сторон, свидетельствующий об отсутствии претензий и замечаний у Заказчика к Техническому заданию или Дизайн-концепции Сайта.

**Акт выполненных работ (оказанных услуг)** — документ по форме Приложения № 4 к настоящему Договору, заверенный подписями Сторон, свидетельствующий об отсутствии претензий и замечаний у Заказчика к  Сайту. Сдача-приемка Сайта является основанием для  окончательных расчетов между Заказчиком и Исполнителем.

1. **Предмет Договора**
   1. Исполнитель обязуется выполнить следующие работы по созданию Сайта Заказчика на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ языках, в следующем порядке:

**2.1.1.** провести подготовительную работу, осуществив согласование с Заказчиком положений Технического задания, в случае необходимости провести интервьюирование лиц, указанных Заказчиком, с целью наиболее точного описания требований к создаваемому Сайту. На основании полученных данных разработать Техническое задание в соответствии с пожеланиями Заказчика. Итогом настоящего этапа является подписанные Сторонами Техническое задание и Промежуточный Акт;

**2.1.2.** разработать Дизайн-концепцию Сайта Заказчика в соответствии с Техническим заданием и настоящим Договором. Дизайн-концепция Сайта утверждается Сторонами путем подписания уполномоченными представителями Сторон и скреплением печатями дизайна главной страницы Сайта и одной из внутренних страниц Сайта, размещенных на бумажном носителе, и подписанием Промежуточного Акта;

**2.1.3.** осуществить Сборку Сайта Заказчика в соответствии с Техническим заданием, утвержденным Дизайн-концепцией Сайта и настоящим Договором. По окончании работ по настоящему этапу работ Стороны подписывают Акт выполненных работ (оказанных услуг).

* 1. Исполнитель выполняет работы своими силами с учетом положений п.2.3. настоящего Договора.
  2. Исполнитель без согласования с Заказчиком вправе привлечьтретьих лиц для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором. В случае привлечения Исполнителем для выполнения работ по настоящему Договору третьих лиц, Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за качество и своевременность сделанных работ, выполненных привлеченными третьими лицами в рамках настоящего Договора, как за свои собственные.
  3. Исполнитель приступает к выполнению работ по настоящему Договору с даты, следующей за датой получения им подтверждения о совершении Заказчиком авансового платежа, предусмотренного пунктом 4.1. настоящего Договора. Подтверждением совершения платежа является платежное поручение с отметкой банка, переданное Заказчиком по факсу или с курьером Исполнителю.
  4. Работы Исполнителя по разработке Технического задания выполняются в срок \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) рабочих дней с даты начала выполнения работ по настоящему Договору в соответствии с п.2.4. настоящего Договора. Работы Исполнителя по разработке Дизайн-концепции Сайта и работы по Сборке Сайта выполняются в сроки, зафиксированные в Техническом задании. При этом в сроки выполнения работ, указанные в настоящем Договоре и Техническом задании, не включается время, необходимое Заказчику для приемки работ и/или утверждения Технического задания и Дизайн-концепции Сайта и время, необходимое Заказчику для предоставления Информационных материалов. Дата начала работ по настоящему Договору не может быть ранее даты получения Исполнителем подписанного Заказчиком экземпляра настоящего Договора.
  5. В случае выполнения Исполнителем работ, не указанных в настоящем Договоре, Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору с перечнем работ, условиями оплаты и иными существенными условиями.

1. **Права и обязанности Сторон**
   1. Исполнитель обязан:

**3.1.1.** создать рабочую группу по проекту Заказчика;

**3.1.2.** назначить ответственных менеджеров;

**3.1.3.** качественно и в предусмотренные настоящим Договором и Техническим заданием сроки выполнять работы, предусмотренные настоящим Договором;

**3.1.4.** своевременно предоставлять Заказчику доступ к результатам работ при условии исполнения Заказчиком обязательств по отношению к Исполнителю в соответствии с условиями настоящего Договора;

**3.1.5.**  по требованию Заказчика информировать Заказчика о ходе работ.

* 1. Заказчик обязан:

**3.2.1.** своевременно, в предусмотренные настоящим Договором сроки, и в полном объеме оплачивать работы Исполнителя;

**3.2.2.** предоставлять полную и соответствующую действительности информацию касательно предмета настоящего Договора;

**3.2.3.** своевременно по собственной инициативе предоставлять Исполнителю Информационные материалы, всю информацию, документы и прочие сведения, необходимые Исполнителю для надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору. Перечень таких документов и материалов, объем такой информации и таких сведений, порядок и срок их предоставления может быть согласован Сторонами и указан в Техническом задании;

**3.2.4.** участвовать и организовывать участие ответственных и иных лиц Заказчика в мероприятиях по настоящему Договору, связанных с проведением подготовительных работ, работ по разработке Дизайн-концепции Сайта, Сборке Сайта и иных работ, согласованных Сторонами, по настоящему Договору. Под организацией участия здесь и везде по тексту настоящего Договора будет пониматься следующее:

* заблаговременное доведение до сведения ответственных и иных лиц Заказчика о намерениях Исполнителя провести мероприятия;
* организация взаимодействия вышеуказанных лиц с Исполнителем в процессе проведения мероприятий;
* осуществление контроля за деятельностью вышеуказанных лиц;
* предотвращение любых действий ответственных и иных лиц Заказчика, которые могут повлечь за собой срыв или перенос на иное время или дату проводимых мероприятий, а также срыв подготовительных работ, работ по разработке и утверждению Дизайн-концепции Сайта, по Сборке Сайта и иных работ, согласованных Сторонами, в целом.

Ответственность за действия ответственных и иных лиц Заказчика несет Заказчик.

**3.2.5.** осуществлять приемку выполненных Исполнителем работ.

* 1. Заказчик настоящим назначает со своей стороны ответственного менеджера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О., должность, паспортные данные), предоставив ему следующие полномочия:
     + сбор и предоставление Информационных материалов,
     + представление интересов Заказчика в согласовании рабочих вопросов,
     + прием и подписание Технического задания (под подписанием Технического задания в настоящем пункте настоящего Договора понимается проставление подписи ответственного менеджера и печати Заказчика на Техническом задании),
     + прием и утверждение Дизайн-концепции Сайта,
     + прием и подписание Промежуточных Актов (под подписанием Промежуточного Акта в настоящем пункте настоящего Договора понимается проставление подписи ответственного менеджера и печати Заказчика в Промежуточном Акте),
     + прием и подписание Акта выполненных работ (оказанных услуг) (под подписанием Акта выполненных работ (оказанных услуг) в настоящем пункте настоящего Договора понимается проставление подписи ответственного менеджера и печати Заказчика в Акте выполненных работ (оказанных услуг),
     + согласование бюджетов и условий выполнения дополнительных работ.

Настоящим Заказчик подтверждает полномочия ответственного менеджера, указанного в настоящем пункте, и право ответственного менеджера осуществлять действия, указанные в настоящем пункте, от имени Заказчика в течение срока действия настоящего Договора.

В случае если Заказчик осуществляет замену ответственного менеджера, он обязан уведомить об этом Исполнителя в письменной форме не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты начала осуществления полномочий, указанных в настоящем пункте, новым ответственным менеджером. Уведомление о смене ответственного менеджера должно содержать фамилию, имя и отчество нового ответственного менеджера, его должность, паспортные данные, телефон и адрес электронной почты (e-mail).

**3.4.** Публичный доступ к Сайту может быть открыт при условии подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ и полной оплаты Заказчиком работ Исполнителя.

1. **Расчеты**
   1. Общая стоимость работ Исполнителя составляет  \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) тенге,

(***вариант*** *1) включая НДС \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) тенге (****вариант*** *2): НДС не облагается в соответствии с\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)*, из них:

* стоимость работ по проведению подготовительной работы и за разработку Технического задания составляет 30% (тридцать процентов) от общей стоимости работ по настоящему Договору;
* стоимость работ за разработку Дизайн-концепции Сайта составляет 50% (пятьдесят процентов) от общей стоимости работ по настоящему Договору;
* стоимость работ по Сборке Сайта составляет 20% (двадцать процентов) от общей стоимости работ по настоящему Договору.
  1. Расчеты между Сторонами по договору проводятся путем оплаты Заказчиком 100% (ста процентов) стоимости работ по каждому соответствующему этапу, указанному в п.4.1. настоящего Договора, авансом на основании полученного от Исполнителя счета в течение 5 (пяти) банковских дней с даты его выставления.
  2. Оплата производится в тенге путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
  3. Обязательство Заказчика по оплате работ Исполнителя считается выполненным в момент списания денежных средств с корреспондентского счета банка Заказчика и получения Исполнителем подтверждения о перечислении средств на расчетный счет Исполнителя путем получения платежного поручения с отметкой банка, переданного Исполнителю.
  4. Общая стоимость работ по договору включает в себя *(****вариант*** *1) вознаграждение Исполнителя за передачу исключительных имущественных прав в соответствии с п.7.4 настоящего Договора (****вариант*** *2) вознаграждение за предоставление исключительной лицензии в соответствии с п.7.4 настоящего Договора*.

1. **Ответственность и гарантии**
   1. Исполнитель гарантирует качество выполняемых работ.
   2. Исполнитель не несет ответственности в случае неправомерного доступа к информации Сайта лицом или лицами, не являющимися Сторонами по настоящему Договору, если такое деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию, копирование закрытой информации, нарушение работы Сайта или изменение содержания некоторых и/или всех его страниц. Исполнитель не несет ответственности за содержание и качество распространяемой Заказчиком в интернете информации о товарах и услугах Заказчика и иной информации, содержащейся и распространяемой Заказчиком.
   3. Заказчик гарантирует, что предоставляемые в соответствии с условиями настоящего Договора Информационные материалы, не обременены требованиями третьих лиц, что Заказчик является обладателем исключительных прав на Информационные материалы и/или обладает всеми необходимыми разрешениями от авторов и иных правообладателей в отношении объектов интеллектуальной собственности, и объектов, входящих в состав произведений, а также в отношении первоначальных произведений (в случае, если произведение представляет собой переработку и/или перевод), причем такие разрешения никаким образом не должны ущемлять прав Исполнителя или затруднять использование произведения Исполнителем в соответствии с настоящим Договором.
   4. В случае предъявления Исполнителю претензий или исков по поводу нарушения им авторских и/или смежных прав третьих лиц в связи с использованием Информационных материалов, предоставленных Заказчиком, во исполнение условий настоящего Договора, Заказчик обязуется урегулировать такие претензии или предпринять иные необходимые действия, исключающие возникновение расходов и убытков у Исполнителя. А в случае возникновения расходов и убытков у Исполнителя, возместить их в полном объеме.
   5. Заказчик, в случае нарушения им авторских и/или смежных прав Исполнителя, отвечает за каждый факт нарушения в полном объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
   6. При непредоставлении или просрочке предоставления Заказчиком Информационных материалов, необходимых Исполнителю для выполнения работ, Исполнитель в праве по своему выбору:

* направить в адрес Заказчика уведомление об увелечении сроков на предоставление Информационных материалов с указанием новых сроков на их предоставление или
* осуществить действия, направленные на согласование с Заказчиком изменений условий выполнения работ по настоящему Договору, их стоимость и сроки (в случае достижения согласия между Сторонами по условиям выполнения работ в соответствии с настоящим пунктом, Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору) или
* расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, уведомив об этом Заказчика не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты предполагаемого расторжения.

1. **Сдача-приемка работ**
   1. Сдача работ по настоящему Договору производится Исполнителем в установленные настоящим Договором сроки в следующем порядке:
      * Разработанное Исполнителем Техническое задание предоставляется Заказчику на утверждение на бумажном носителе;
      * Дизайн-концепция Сайта предоставляется на утверждение Заказчику на бумажном носителе или ином согласованном Сторонами в Техническом задании виде, вместе с Промежуточным Актом;
      * Сайт передается Заказчику по Акту выполненных работ (оказанных услуг) в виде копии файлового архива и SQL-дампа.
   2. Заказчик осуществляет приемку в следующем порядке (*далее указан вариант, при котором наиболее полно защищены права Исполнителя, но по своему усмотрению Исполнитель может упростить описанный ниже порядок приемки*):

*Приемка первого этапа:*

* + - получая разработанное Исполнителем Техническое задание и Промежуточный Акт к нему посредством курьерской или почтовой доставки на бумажном носителе, соответственно, в 3 (трех) экземплярах, на одной из копий Заказчик ставит отметку о его получении с указанием даты и должности лица, получившего Техническое задание, которую незамедлительно возвращает Исполнителю посредством курьерской доставки;
    - Заказчик утверждает Техническое задание Сайта в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения. Заказчик в те же сроки подписывает два экземпляра Технического задания и Промежуточного Акта, один из которых возвращает Исполнителю;
    - в случае отказа в подписании Технического задания или Промежуточного акта Заказчик предоставляет Исполнителю мотивированный письменный отказ в их подписании;

*Приемка второго этапа:*

* + - Дизайн-концепция Сайта передается Заказчику на неперезаписываемом носителе, в виде файлов согласованного Сторонами в Техническом задании формата, вместе с Промежуточным актом, передаваемым аналогично способу, описанному в приемке первого этапа;
    - Заказчик утверждает Дизайн-концепцию Сайта в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты ее получения;
    - в случае отказа в приемке Дизайн-концепции Сайта или подписании Промежуточного акта Заказчик предоставляет Исполнителю мотивированный письменный отказ в их приемке или подписании, соответственно;

*Приемка третьего этапа:*

* + - получая Сайт вместе с 3 (тремя) копиями Акта выполненных работ (оказанных услуг), на одной из копий Заказчик ставит отметку о его получении с указанием даты и должности лица, получившего Акт, которую незамедлительно возвращает Исполнителю;
    - Сайт передается Заказчику на неперезаписываемом носителе;
    - в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта выполненных работ (оказанных услуг) Заказчик принимает работы и подписывает оставшиеся 2 (две) копии Акта, одну из которых оставляет себе, а другую возвращает Исполнителю;
    - в случае отказа в подписании Акта выполненных работ (оказанных услуг) Заказчик предоставляет Исполнителю мотивированный письменный отказ в приемке работ.
  1. Мотивированный отказ должен содержать перечень несоответствий Технического задания условиям настоящего Договора и договоренностям Сторон, а Дизайн-концепция Сайта или Сайт настоящему Договору и Техническому заданию, а также сроки для устранения указанных недостатков. В случае предоставления Заказчиком Исполнителю мотивированного письменного отказа, составленного в соответствии с условиями настоящего Договора, Исполнитель обязан своими силами в течение срока, указанного в мотивированном отказе, или иного срока, письменно согласованного Сторонами, исправить либо переделать проделанную работу для обеспечения ее надлежащего качества.
  2. В случае невозвращения Заказчиком подписанного Технического задания по истечении 5 (пяти) рабочих дней и не предоставления мотивированного отказа в такие же сроки, работы по разработке Технического задания считаются выполненными Исполнителем в полном соответствии с настоящим Договором, в полном объеме и принятыми Заказчиком.
  3. В случае невозвращения Заказчиком подписанного Промежуточного Акта по истечении 5 (пяти) рабочих дней и не предоставления мотивированного отказа в такие же сроки, работы по соответствующему этапу считаются выполненными в полном объеме и Техническое задание или Дизайн-концепция Сайта принятым Заказчиком.
  4. В случае невозвращения Заказчиком подписанного Акта выполненных работ (оказанных услуг) по истечении 5 (пяти) рабочих дней и не предоставления мотивированного отказа в такие же сроки Стороны считают Сайт принятым Заказчиком.
  5. Несоблюдение указанных в настоящей статье сроков и установленной настоящей статьей формы и содержания заявляемых отказов, возражений, требований или претензий, лишает Заказчика права ссылаться в последующем на указанные обстоятельства в качестве оснований и доказательств неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств, предусмотренных Договором.

1. **Интеллектуальная собственность**
   1. В рамках исполнения работ по настоящему Договору Исполнителем создаются объекты интеллектуальной собственности, входящие составной частью в Сайт по настоящему Договору.
   2. Исключительными имущественными правами на объекты интеллектуальной собственности, созданные Исполнителем до момента заключения настоящего Договора и используемые для выполнения работ (средства разработчика) по настоящему Договору, обладает Исполнитель. Исключительными имущественными правами на объекты интеллектуальной собственности, предоставленные Заказчиком и используемые Исполнителем для выполнения работ по настоящему Договору (Информационные материалы), обладает Заказчик.
   3. Лицензия на использование программы для ЭВМ «1С-Битрикс: Управление сайтом» (соответствующей редакции) предоставляется Заказчику на условиях и в соответствии с отдельным лицензионным договором.
   4. *(****вариант*** *1) Исполнитель предоставляет Заказчику исключительные имущественные права на перечисленные ниже объекты интеллектуальной собственности, созданные Исполнителем в рамках исполнения настоящего Договора и входящие в Сайт по настоящему Договору, а именно на разработанная Дизайн-концепция Сайта и входящую в него навигационную структуру Сайта, являющуюся неотъемлемой частью Дизайн-концепции Сайта, а также на специально созданные для Сайта Исполнителем и входящие в состав Сайта и являющиеся его наполнением материалы (текстовые, аудиовизуальные, музыкальные с текстом или без текста, произведения живописи, графики, графические рассказы, комиксы, фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии; анимационные произведения, географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и т.д.), создание которых предусмотрено настоящим Договором и/или Техническим заданием.*

*(****вариант*** *2****)*** *Исполнитель предоставляет Заказчику исключительную лицензию (предоставление Заказчику права использования результата интеллектуальной деятельности без сохранения за Исполнителем права выдачи лицензий другим лицам) на использование в течение всего срока действия исключительного права на территории всех стран мира созданных Исполнителем в рамках исполнения настоящего Договора и входящих в Сайт по настоящему Договору объектов интеллектуальной собственности: разработанная Дизайн-концепция Сайта и входящую в него навигационную структуру Сайта, являющуюся неотъемлемой частью Дизайн-концепции Сайта, а также на специально созданные для Сайта Исполнителем и входящие в состав Сайта и являющиеся его наполнением материалы (текстовые, аудиовизуальные, музыкальные с текстом или без текста, произведения живописи, графики, графические рассказы, комиксы, фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии; анимационные произведения, географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и т.д.), создание которых предусмотрено настоящим Договором и/или Техническим заданием, а именно: право на воспроизведение, на публичный показ, на публичное исполнение, на сообщение в эфир, на сообщение по кабелю, на доведение до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к нему из любого места и в любое время по собственному выбору (доведение до всеобщего сведения).*

* 1. При использовании самостоятельно, а так же при продаже или передаче иным способом Сайта третьим лицам Заказчик обязуется указывать и/или сохранять имя и логотип Исполнителя на его главной странице в соответствии с информацией, предоставленной Исполнителем в п. 7.8., п.7.9. настоящего Договора.
  2. Права, указанные в пункте 7.4. настоящего Договора, передаются Заказчику с момента приемки Сторонами соответствующего этапа работ и осуществления Заказчиком полной оплаты стоимости этого этапа работ по настоящему Договору. Права считаются непереданными (лицензия считается не предоставленной) в случае, если Сторонами не подписан соответствующий Акт выполненных работ (оказанных услуг).
  3. Заказчик не вправе при отсутствии у него исключительных имущественных прав на результаты работ по настоящему Договору, вносить изменения в  исходный код Сайта, видоизменять дизайн и навигационную структуру Сайта за исключением случаев, прямо предусмотренных Гражданским кодексом РК.
  4. На главной странице Сайта Заказчик обязуется ссылаться на Исполнителя путем проставления гипертекстовой ссылки « \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» и размещения логотипа Исполнителя на весь срок действия (охраны) авторских прав, предусмотренный действующим законодательством РК, со всеми продлениями.

**7.9.** Наравне с логотипом Исполнителя Заказчик обязуется ссылаться на страницу «Информация о сайте», содержащую: краткое описание задачи проекта; описание проекта; список людей, работавших по настоящему Договору со стороны Исполнителя и Заказчика.

**7**.**10.** В случае существенного изменения внешнего вида Сайта Заказчиком, Исполнитель вправе потребовать снятия своего логотипа и гипертекстовой ссылки, указанных в п.7.8. и п.7.9. настоящего Договора, а Заказчик обязан удовлетворить требование Исполнителя.

**7.11.**Использование Сайта и объектов авторского и/или смежного права, созданных Исполнителем в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору, не связанное с использованием его в интернете, возможно только с письменного согласия Исполнителя.

**7.12.** Заказчик предоставляет Исполнителю право на использование имени Заказчика в официальных списках организаций, для которых Исполнитель является подрядчиком, в следующем виде \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, имени Заказчика в русской транскрипции в следующем виде \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, товарного знака Заказчика в виде, зарегистрированном в соответствии с законодательством РК и/или в том виде, в котором данный товарный знак Заказчика размещен на Сайте Заказчика, и предоставляет Исполнителю право на анонсирование результатов по каждому этапу работ по настоящему Договору.

1. **Форс-мажор**
   1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств согласно настоящему Договору, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких, как наводнение, пожар, землетрясение и других стихийных бедствий, война или военные действия, действия государственных органов, возникшие для Сторон после заключения Договора и не зависящие от воли Сторон.
   2. Если такие обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств в срок, установленный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующих обстоятельств.
   3. Сторона, которая в связи с возникновением форс-мажорных обстоятельств не может исполнить свои обязательства, обязана не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента их наступления в письменной форме уведомить об этом другую Сторону, а также о предполагаемом сроке действия и прекращении обстоятельств непреодолимой силы.
   4. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает соответствующую Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание, освобождающее от ответственности за невыполнение обязательств по настоящему Договору. Надлежащим доказательством будут служить свидетельства уполномоченных государственных органов.
   5. Если указанные обстоятельства продлятся свыше двух месяцев, любая из Сторон вправе расторгнуть полностью или частично настоящий Договор с возвратом полученного по настоящему Договору. Убытки, возникшие вследствие таких обстоятельств, не возмещаются.

**9.** **Срок действия и порядок расторжения Договора**

**9.1.** Настоящий Договор действует с даты его подписания, указанной в начале настоящего Договора, до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. Права, передаваемые Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора, действуют в течение срока, указанного в п. 7.4. настоящего Договора.

**9.2.** Стороны настоящим соглашаются, что в случае прекращения действия настоящего Договора по любому основанию пункт 10.1. настоящего Договора будет продолжать действовать как отдельный договор между Заказчиком и Исполнителем, заключенный в день заключения настоящего Договора и выделенный из текста настоящего Договора, и что действие указанных договоренностей о конфиденциальности будет продолжаться бессрочно.

**9.3.** Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в порядке и на основаниях, предусмотренных настоящим Договором и Гражданским Кодексом РК.

**9.4.** В случае досрочного расторжения настоящего Договора вследствие нарушения Заказчиком обязательств по настоящему Договору или по инициативе Заказчика, Заказчик обязан уплатить Исполнителю полную стоимость выполненных Исполнителем работ до момента досрочного расторжения настоящего Договора и обязан возместить Исполнителю убытки, причиненные прекращением настоящего Договора.

**9.5.**  В случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, указанным в п.9.4. настоящего Договора, Заказчик обязуется оплатить стоимость всех выполненных и принятых им этапов работ в полном объеме. Стоимость выполненных Исполнителем работ по незавершенному этапу, на котором происходит расторжение Договора, рассчитывается исходя из следующей формулы: (А:В) \*C, где:

А - стоимость работ по незавершенному этапу, в течение которого происходит расторжение настоящего Договора, в соответствии с расчетом стоимости, указанным в п.4.1. настоящего Договора;

В - срок выполнения работ по указанному этапу в рабочих днях, указанный в настоящем Договоре или в Техническом задании;

С - количество дней, исчисляемых с даты начала работ по указанному этапу работ.

**9.6.** При возникновении между Сторонами споров, Стороны примут все меры к разрешению таких споров путем переговоров между собой.

**9.7.** При невозможности разрешения вопросов путем переговоров такие споры будут переданы для рассмотрения в Арбитражный суд по месту нахождения *(****вариант*** *1) Исполнителя (****вариант*** *2) Заказчика*.

1. **Иные условия**
   1. Стороны признают любую информацию, касающуюся заключения и содержания настоящего Договора, включая любые приложения и дополнения к нему, коммерческой тайной и обязуются строго сохранять конфиденциальный характер такой информации, не разглашая ее третьим лицам без предварительного письменного на то согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда это необходимо для целей Договора или для раскрытия соответствующим государственным органам в случаях, определенных законом. Указанное положение не относится к общеизвестной или общедоступной информации.
   2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в случае их письменного оформления с указанием даты и подписями уполномоченных представителей Сторон, скрепленные печатями Сторон.
   3. Любые уведомления, запросы или иные сообщения (корреспонденция), представляемые Сторонами друг другу должны быть оформлены в письменном виде и направлены получающей Стороне по почте, путем направления заказной корреспонденции, по электронной почте, факсу или с курьером, как будет сочтено целесообразным. Датой получения корреспонденции считается момент получения почтового отправления, в том числе заказной корреспонденции, электронного подтверждения доставки при отправлении электронной почтой или по факсу, или день доставки в случае отправления корреспонденции с курьером. При рассмотрении споров в суде переписка Сторон по электронной почте, факсимильные сообщения будут признаны Сторонами достаточными доказательствами.
   4. При изменении юридического статуса, адреса, банковского счета Сторона, у которой произошли такие изменения, обязана уведомить другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных дней с даты такого изменения письменно, по факсу, с курьером или заказным письмом с  уведомлением о вручении. До получения такого уведомления все операции, сделанные по прежним реквизитам, считаются надлежаще выполненными.
   5. С даты вступления в силу настоящий Договор прекращает любые соглашения по предмету настоящего Договора или аналогичные ему (включая предшествующую заключению настоящего Договора переписку по его предмету), имеющие место между Сторонами.
   6. В настоящем Договоре, если иное прямо не следует из контекста:
      * Ссылки на «статьи» и «пункты» есть ссылки на статьи и пункты настоящего Договора, если иное прямо не указано в тексте настоящего Договора;
      * Заголовки Статей приведены исключительно для удобства и не должны приниматься во внимание при толковании настоящего Договора;
      * Все Приложения к настоящему Договору, являются неотъемлемыми частями настоящего Договора;
   7. Правоотношения Сторон по настоящему Договору определяются и регулируются в соответствии с действующим законодательством РК.
   8. Настоящий Договор состоит из Текста Договора и иных материалов, которые Стороны включат в настоящий Договор.
   9. В случае, если какое-либо из положений настоящего Договора окажется недействительным в силу закона, оно будет считаться исключенным из настоящего Договора, а остальные положения настоящего Договора сохранят силу.
   10. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2-х (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

**11.** **Адреса, реквизиты и подписи Сторон**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Исполнитель** | | **Заказчик** | |
| Адрес электронной почты (e-mail) ответственного менеджера Исполнителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Адрес электронной почты (e-mail) ответственного менеджера Заказчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
|  | |  | |
|  | |  | |
| **Исполнитель:**  **ТОО/ИП «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**  Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. | | **Заказчик:**  **ТОО/ИП«\_\_\_\_\_\_\_»**  Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. | |

Приложение № 1

к Договору

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

(примерная структура)

1. **Общие сведения**
2. **Назначение и цели создания Сайта**
3. **Требования к Сайту**
4. **Структура Сайта и навигация**
5. **Описание функционала разделов Сайта**
6. **Сроки выполнения работ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Исполнитель:**  **ТОО/ИП «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. | **Заказчик:**  **ТОО/ИП «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. |

Приложение № 2

к Договору

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

**АКТ**

**приема-передачи информационных материалов**

|  |  |
| --- | --- |
| **г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_\_\_ года** |
|  |  |

**ТОО/ИП «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»,** именуемое в дальнейшем **«Исполнитель»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** именуемое в дальнейшем «**Заказчик»,** в лице  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, а по отдельности — «Сторона», составили настоящий Акт о том что в рамках исполнения Договора № от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ года (далее – Договор):

Заказчик передал, а Исполнитель принял следующие Информационные материалы:

|  |  |
| --- | --- |
| **Исполнитель:**  **ТОО/ИП «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. | **Заказчик:**  **ТОО/ИП «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. |

Приложение № 3

к Договору

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКТ**

|  |  |
| --- | --- |
| **г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_\_\_ года** |
|  |  |

**ТОО/ИП «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»,** именуемое в дальнейшем **«Исполнитель»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** именуемое в дальнейшем «**Заказчик»,** в лице  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, а по отдельности — «Сторона», составили настоящий Промежуточный Акт о том что:

1. Исполнитель разработал, а Заказчик принял в соответствии с условиями Договора № от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ года (далее – Договор) *(****вариант*** *1) Техническое задание (****вариант*** *2) Дизайн-концепцию Сайта*.
2. Работы выполнены Исполнителем в полном объеме и удовлетворяют условиям Договора.
3. Настоящим Заказчик подтверждает, что принял ***вариант*** *1) Техническое задание (****вариант*** *2) Дизайн-концепцию Сайта Заказчика* на (вариант 1) бумажном носителе, подписанном Сторонами, (вариант 2) неперезаписываемом CD-диске (*или указать иной*), изготовленном по одному экземпляру для Сторон, каждый из которых имеет соответствующее обозначение и подписи Сторон.
4. Общая стоимость работ Исполнителя составляет \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) тенге, (вариант 1) включая НДС \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) тенге (вариант 2) НДС не облагается в соответствии с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).
5. C даты подписания настоящего Акта Заказчику (вариант 1) передаются перечисленные в п. 7.4. Договора исключительные имущественные права на весь перечень объектов авторского права, передаваемых на материальном носителе, указанном в п. 3 настоящего Акта, и он имеет право использовать их, в том числе без указания имен авторов, по своему усмотрению в любой форме и любым способом, включая опубликование, распространение по сети Интернет любым способом, предоставление прав использования указанных объектов авторского права третьим лицам, продажу, переработку этих объектов авторского права полностью либо в части любым способом без согласия либо иного одобрения Исполнителем и без выплаты каких-либо дополнительных вознаграждений Исполнителю, и др., без ограничения срока и территории использования (вариант 2) предоставляется исключительная лицензия на использование в течение всего срока действия исключительных прав на территории всех стран мира на весь перечень объектов авторского права, передаваемых на материальном носителе, указанном в п. 3 настоящего Акта, в пределах прав, указанных в п.7.4. Договора.
6. Общая стоимость работ, указанная в п.4 настоящего Акта, включает в себя (вариант 1) вознаграждение Исполнителя за передачу исключительных имущественных прав на в соответствии с п.5 настоящего Акта и условий Договора (вариант 2) вознаграждение за предоставление исключительной лицензии на результаты работ в соответствии с п. 5 настоящего Акта и условий Договора.
7. Настоящий Промежуточный Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой Стороны.
8. В случае если настоящий Промежуточный Акт не подписан Заказчиком в установленный договором срок, и не направлен в установленном порядке Исполнителю мотивированный отказ, настоящий Промежуточный Акт считается утвержденным Заказчиком.

|  |  |
| --- | --- |
| **Исполнитель:**  **ТОО/ИП «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. | **Заказчик:**  **ТОО/ИП«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. |

Приложение № 4

к Договору

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | **БИН / ИИН** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Заказчик** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | полное наименование, адрес, данные о средствах связи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | **БИН / ИИН** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Исполнитель** | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | полное наименование, адрес, данные о средствах связи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |
| **ДОГОВОР №** | | | | |  | | | | | | | | **от** | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| **АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Номер документа** | | | | | | | | | **Дата составления** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер по порядку** | **Наименование работ (услуг)** | **Дата выполнения работ (оказания услуг)** | **Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)** | **Единица измерения** | **Выполнено работ (оказано услуг), с учётом НДС** | | |
| **кол-во** | **цена за единицу** | **стоимость, в KZT** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  | **Итого** |  |  |  |

Приложение:с даты подписания настоящего Акта Заказчику *(****вариант*** *1) передаются перечисленные в п. 7.4. Договора исключительные имущественные права на весь перечень объектов авторского права, передаваемых на материальном носителе, указанном в п. 3 настоящего Акта, и он имеет право использовать их, в том числе без указания имен авторов, по своему усмотрению в любой форме и любым способом, включая опубликование, распространение по сети Интернет любым способом, предоставление прав использования указанных объектов авторского права третьим лицам, продажу, переработку этих объектов авторского права полностью либо в части любым способом без согласия либо иного одобрения Исполнителем и без выплаты каких-либо дополнительных вознаграждений Исполнителю, и др., без ограничения срока и территории использования (вариант 2) предоставляется исключительная лицензия на использование в течение всего срока действия исключительных прав на территории всех стран мира на весь перечень объектов авторского права, передаваемых на материальном носителе, впределахправ,указанных в п.7.4. Договора.*

Общая стоимость работ, включает в себя *(****вариант*** *1) вознаграждение Исполнителя за передачу исключительных имущественных прав на результаты работ в соответствии с п.5 настоящего Акта и условий Договора (****вариант*** *2) вознаграждение за предоставление исключительной лицензии на результаты работ в соответствии с условиями Договора.*

1. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой Стороны.

2. В случае если настоящий Акт не подписан Заказчиком в установленный договором срок, и не направлен в установленном порядке Исполнителю мотивированный отказ, работы считаются принятыми Заказчиком, а настоящий Акт – утвержденным и Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

|  |  |
| --- | --- |
| **Исполнитель:**  **ТОО/ИП «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. | **Заказчик:**  **ТОО/ИП «\_\_\_\_\_\_\_»**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. |